# 项目计划书

|  | 部门 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制人 |  |  |  |
| 审核人 （可根据需求添加行数） |  |  |  |
| 批准人 |  |  |  |

# 修订记录

| 版本 | ECN/PCN/TCN/CR | 修订内容概述 | 修订人 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / | 新增 |  |  |

目录

1. 概述	1

1.1. 项目名称/背景	1

1.2. 项目定位	1

1.3. 项目核心目标	1

2. 产品与技术方案（可不写）	1

2.1. 产品整体架构	1

2.2. 核心技术方案/壁垒	1

3. 项目组织与岗位职责	1

3.1. 项目组织架构	1

3.2. 核心岗位职责	1

4. 项目计划与里程碑	1

5. 符合性管理	2

6. 资源规划	2

6.1. 人力资源需求	2

6.2. 生产场地需求	2

6.3. 生产设备需求	2

6.4. 检验设备需求	2

7. 风险分析与应对	2

7.1. 技术风险	2

7.2. 专利风险	2

7.3. 临床风险	2

概述

项目名称/背景

项目定位

项目核心目标

产品与技术方案（可不写）

产品整体架构

产品分为硬件主体、贴片耗材、软件系统三部分。

核心技术方案/壁垒

项目组织与岗位职责

项目组织架构

设立专项项目组，下设研发部、质量部、供应链部、财务部.....

核心岗位职责

| 序号 | 岗位 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 负责整体进度统筹、资源协调、风险管控、跨部门对接.................... |
| 2 | 研发团队（结构、电子、软件） | 负责产品设计、样机开发、技术文档输出........ |
| 3 | 质量部 | 负责全生命周期质量管控、体系搭建、合规自查....... |
| 4 | 供应链部/采购部 | 负责物料选型、供应商审核、成本管控........... |
| 5 |  |  |

项目计划与里程碑

| 序号 | 阶段 | 关键任务 | 里程碑交付物 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计策划 | 完成市场深度调研、竞品拆解、收集用户需求、确定产品概念和项目范围；完成可行性分析 | 项目可行性研究报告 |  |
| 2 | 设计输入 | 用户需求转化、 | 系统与各子模块的具体需求 |  |
| 3 | 设计输出 | 电子设计->打样测试 结构设计->打样测试 软件开发>单元->集成->系统验证； 系统设计（电子、结构、软件）->整机测试验证 工艺可制造性评估->产线规划、关键工艺开发、设备开发->工艺组装 | 获得可生产的整套DMR文件 |  |
| 4 | 设计验证 | 完成产品性能验证、工艺验证，完成注册检 | 注册检报告，准备注册资料 |  |
| 5 | 设计确认 | 启动临床试验 | 获得临床报告 |  |
| 6 | 设计转换 | 建立产线 | 可稳定生产的产线 |  |
| 7 | 注册申报与上市 | NMPA注册申报 | 获得注册证 |  |

符合性管理

贯穿本项目整个产品生命周期，应保证项目开展过程对法规规定和公司程序的符合性。对项目管理、系统设计、软件、硬件等各个专业组或某些独立模块的研发成果进行记录和版本控制。，确保设计输出各个版本的唯一性、正确性和可追溯性，从而保证产品的开发质量。

产品设计中的策划、输入、输出、验证、确认、转换、变更、风险管理和DHF需要遵循相关程序。

特别的，对医疗器械软件的需求分析、软件设计、软件编码、验证与确认、风险管理、缺陷管理、可追溯性分析、配置管理、文件与记录控制、现成软件使用、网络安全保证、评审等活动，在遵循通用要求的基础上，还需要遵循特别的软件专门程序，形成相关文件和记录，并适时更新。

资源规划

人力资源需求

生产场地需求

生产设备需求

检验设备需求

风险分析与应对

技术风险

专利风险

临床风险